|  |  |
| --- | --- |
|  | Администрации муниципального образования Павловское  Суздальского района Владимирской области **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

от 05.07.2022 № 201

|  |  |
| --- | --- |
| *О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Павловское от 30.03.2022 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2022-2025 годы»* |  |

В целях организационного обеспечения перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами и реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Павловское от 30.03.2022 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2022-2025 годы» изложив пункт 10 приложения к постановлению в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Павловское в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете Суздальская новь и распространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2022 г.

Глава администрации

муниципального образования Павловское О.К. Гусева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению главы администрации муниципального образования Павловское  от 05.07.2022 № 201 |

**10. Перечень контейнерных площадок подлежащих обустройству и результаты реализации Программы по годам:**

**10.1. Обустройство контейнерных площадок в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения  в 2022 г. | Примечание |
| 1 | с. Переборово, ул. Центральная, между домами № 2А и № 4 |  | июль |  |
| 2 | с. Барское-Городище,  ул. Центральная, у д.19 |  | июль |  |
| 3 | с. Барское-Городище,  ул. Центральная, у д.1 |  | июль |  |
| 4 | с. Барское-Городище,  пересечение улиц Выселки и Раковица |  | июль |  |
| 5 | с. Барское-Городище,  ул. Луговая, у д. 66 |  | июль |  |
| 6 | с. Мордыш, микрорайон Западный, у д. 2А |  | июль |  |
| 7 | с. Мордыш, ул. Центральная, у д.15 |  | июль |  |
| 8 | с. Мордыш, пересечение улиц Зеленая и Кузнецкая |  | июль |  |
| 9 | с. Мордыш, пересечение улиц Школьная и Центральная |  | июль |  |
| 10 | с. Мордыш, ул. Береговая, у д. 6 |  | июль |  |
| 11 | с. Мордыш, пересечение улиц Переулок Новый и Новая |  | июль |  |
| 12 | с. Порецкое, пересечение улиц Преображенская и Малая Сторона |  | август |  |
| 13 | с. Порецкое, пересечение улиц Северный переулок и Солнечная |  | август |  |
| 14 | с. Порецкое, ул. Новая, у д.43 |  | август |  |
| 15 | с. Порецкое, ул. Преображенская,  у д.57 |  | август |  |
| 16 | с. Порецкое, ул. Преображенская,  у д.23 |  | август |  |
| 17 | с. Овчухи, пересечение улиц Центральная и Зеленая |  | август |  |
| 18 | с. Овчухи, пересечение улиц Запрудная, Центральная, Дачная |  | август |  |
| 19 | с. Суходол, перекресток улиц Владимирская и Суздальская |  | август |  |
| 20 | с. Суходол, ул. Суздальский проезд, у д. 49 |  | август |  |
| 21 | с. Суходол, ул. Александрова,  у д.32 |  | август |  |
| 22 | с. Суходол, пересечение улиц Суздальский проезд и Романовская |  | август |  |
| 23 | с. Суходол, пересечение улиц Суздальский проезд и Рябиновая |  | август |  |
| 24 | с. Борисовское, пересечение улиц Большая Дорога и Батыевская |  | август |  |
| 25 | с. Борисовское, пересечение улиц Борисовский поворот и Полевая |  | август |  |
| 26 | с. Борисовское, ул. Большая Дорога, у д. 2 |  | август |  |
| 27 | с. Борисовское, пересечение улиц Церковная, Большая Филинка и Малая Филинка |  | август |  |

**10.2. Обустройство контейнерных площадок в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения | Примечание |
| 1 | с. Брутово, пересечение улиц Кремлевская и Запрудная |  | сентябрь |  |
| 2 | с. Брутово, пересечение улиц Первомайская и Кремлевская |  | июнь |  |
| 3 | с. Брутово, пересечение улиц Кремлевская и Никольская |  | июнь |  |
| 4 | с. Брутово, пересечение улиц Кремлевская и Луговая |  | июнь |  |
| 5 | с. Брутово, пересечение улиц Никольская и Завражная |  | июнь |  |
| 6 | с. Васильково, ул. Глинская, напротив д. 68 |  | июль |  |
| 7 | с. Васильково, ул. Глинская, напротив д. 89 |  | июль |  |
| 8 | с. Васильково, пересечение улиц Центральная и Покровская |  | июль |  |
| 9 | с. Васильково, пересечение улиц Кручи и Центральная |  | июль |  |
| 10 | с. Васильково, ул. Центральная, напротив д. 55 |  | июль |  |
| 11 | с. Васильково, пересечение улиц Центральная и Цветочная |  | июль |  |
| 12 | с. Заполицы, ул. Казанская, у д.1Б |  | август |  |
| 13 | с. Заполицы, пересечение улиц Новая и Полевая |  | август |  |
| 14 | с. Воскресенская Слободка,  ул. Новая, у д.4 |  | август |  |
| 15 | с. Воскресенская Слободка,  ул. Владимирская, напротив д. 24 |  | август |  |
| 16 | с. Воскресенская Слободка,  ул. владимирская, у д. 82 |  | август |  |
| 17 | с. Воскресенская Слободка,  ул. Новая, напротив д. 70 |  | август |  |
| 18 | п. Садовый, поворот с ул. Клубничная на ул. Тенистая |  | сентябрь |  |
| 19 | п. Садовый, поворот с ул. Клубничная на ул. Абрикосовая |  | сентябрь |  |
| 20 | п. Садовый, съезд с ул. Клубничная на улицы Институтская и Ягодная |  | сентябрь |  |
| 21 | п. Садовый, пересечение улиц Клубничная и Графского |  | сентябрь |  |
| 22 | п. Садовый, перекресток улиц Восточная и Заячья Гора |  | сентябрь |  |

**10.3. Обустройство контейнерных площадок в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения | Примечание |
| 1 | д. Кисарово, развилка между улицами Луговая и Полевая |  | июнь |  |
| 2 | д. Кисарово, ул. Тенистая, у д.25 |  | июнь |  |
| 3 | с. Переборово, ул. Центральная,  у д. 89 |  | июнь |  |
| 4 | с. Переборово, ул. Уренгойская, напротив д. 57 |  | июнь |  |
| 5 | с. Якиманское, перекресток улиц Набережная и Новая |  | июль |  |
| 6 | с. Якиманское, ул. Полевая, у д.8 |  | июль |  |
| 7 | с. Якиманское, перекресток улиц Луговая и Цветочная |  | июль |  |
| 8 | с. Барское-Городище, перекресток улиц Андреевская и Новая |  | июль |  |
| 9 | с. Барское-Городище,  ул. Луговая, у д. 11 |  | июль |  |
| 10 | с. Борисовское, пересечение улиц Большая Дорога и Малая |  | август |  |
| 11 | с. Борисовское, перекресток улиц Большая Дорога и Васильевская |  | август |  |
| 12 | с. Улово, ул. Завражная, напротив д. 25 |  | сентябрь |  |
| 13 | с. Улово, ул. Новая, напротив д. 29 |  | сентябрь |  |
| 14 | с. Заполицы, пересечение улиц Батурина и Переулок Батурина |  | октябрь |  |
| 15 | с. Заполицы, ул. Казанская, у д. 36А |  | октябрь |  |

**10.4. Обустройство контейнерных площадок в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения | Примечание |
| 1 | с. Овчухи, пересечение улиц Зеленая и Молодежная |  | июнь |  |
| 2 | с. Овчухи, ул. Молодежная |  | июнь |  |
| 3 | с. Овчухи, пересечение улиц Дачная и Южная |  | июнь |  |
| 4 | с. Овчухи, ул. Центральная, д.7 |  | июнь |  |
| 5 | д. Бродницы, ул. Новая  (у подстанции) |  | июль |  |
| 6 | д. Бродницы, пересечение улиц Сельская и Зеленая |  | июль |  |
| 7 | д. Бродницы, ул. Сельская, у д.3 |  | июль |  |
| 8 | п. Садовый, перекресток улиц Владимирская и Яблоневая |  | июль |  |
| 9 | п. Садовый, ул. Центральная,  за д.1А |  | июль |  |
| 10 | п. Садовый, ул. Центральная,  за д.4А |  | июль |  |
| 11 | п. Садовый, микрорайон Молодежный |  | июль |  |
| 12 | с. Брутово, пересечение улиц Никольская и Полевая |  | август |  |
| 13 | с. Брутово, пересечение улиц Никольская и Полевая |  | август |  |
| 14 | с. Брутово, ул. Луговая |  | август |  |
| 15 | с. Брутово, ул. Малая Сторона,  у д.21 |  | август |  |
| 16 | с. Павловское, пересечение улиц Центральная и Животноводческая |  | сентябрь |  |
| 17 | с. Павловское, ул. Суздальская,  у д.16 |  | сентябрь |  |
| 18 | с. Павловское, ул. Кулдышева,  у д.12 |  | сентябрь |  |
| 19 | с. Павловское, пересечение улиц Школьная и Молодежная |  | сентябрь |  |
| 20 | с. Павловское, ул. Красикова, у д.33 |  | сентябрь |  |